ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення\_\_\_\_\_ сесії VІІ скликання Станіславської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма**

**по створенню пішохідно-велосипедних маршрутів і зон з покращеною інфраструктурою з елементами туристичної навігації**

**в Станіславській територіальної громади на 2021 рік**

**1. Загальні положення**

Програма по створенню пішохідно-велосипедних маршрутів і зон з покращеною інфраструктурою з елементами туристичної навігації в Станіславській територіальної громади на 2021 рік (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм».

Програма визначає мету, завдання, шляхи і засоби розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікуванні результати виконання, заходи по виконанню Програми.

**2. Мета Програми**

Основною метою Програми є – розвиток туристичного потенціалу Станіславської територіальної громади.

Однією з найважливіших переваг Станіславської територіальної громади є наявність потужного природного та культурно-історичного потенціалу, що в сукупності з вдалим місце розташуванням вздовж лиману та поблизу двох обласних центрів робить її перспективною для розвитку сільського (аграрного), зеленого, подієвого, активного (пішохідного, водного та велосипедного), гастрономічного та весільного туризму.

Володіючи значним туристичним потенціалом і приймаючи упродовж туристичного сезону до 3 тис. відвідувачів Станіславська територіальна громада поки що не використовує цю можливість для економічного розвитку. Не зважаючи на наявність певного іміджу, туристичні можливості громади лишаються маловідомим серед цільових аудиторій, не створено туристичної інформаційної інфраструктури, населення не усвідомлює вигід, що міг би дати розвиток туризму, неефективним є маркетинг території на національному та міжнародному ринках.

Шляхом вирішення проблеми громада розглядає прокладання наскрізних туристичних маршрутів (пішохідних, велосипедних, водних) територією вздовж лиману; благоустрій оглядових майданчиків, що в комплексі з іншими заходами громади стимулюватиме місцевих мешканців до започаткування або розвитку бізнесу, продемонструє інвесторам туристичні можливості громади.

Реалізація Програми стимулюватиме розвиток підприємництва навколо обслуговування туристів, а значить - створить умови для самозайнятості населення, допоможе місцевому бізнесу знайти свою нішу в забезпеченні туристів товарами і послугами, покращить інвестиційну привабливість та імідж громади.

Створена система туристичної навігації полегшить орієнтацію на місцевості для відвідувачів громади.

**3. Завдання Програми**

Завдання:

1. Збільшення рівня обізнаності інвесторів і туристичного ринку (як туроператорів, так і споживачів туристичних послуг) щодо туристичного потенціалу громади;

2. Підвищення рівня підприємницької активності місцевих мешканців навколо обслуговування туристів на території територіальної громади;

3. Створення умов для розвитку подієвого, зеленого, активного, гастрономічного туризму в громаді.

В рамках Програми передбачається:

* прокладання пішохідно-велосипедних, водних маршрутів загальною протяжністю 20 км;
* облаштування 3-х оглядових майданчиків, закупівлю мобільних туалетів для встановлення вздовж туристичних маршрутів та парковки для туристичного транспорту;
* закупівлю гірських велосипедів, жіночих велосипедів з дитячими кріслами, шоломів, замків, велопарковок, палаток, кариматів та спальників, рюкзаків, каяків, прицеп для їх транспортування, рятувальні жилети, що в подальшому будуть передані в Центр підтримки бізнесу та туризму для надання послуг з прокату.
* дизайн, виробництво та встановлення: вказівників на основні атракції громади; інформаційних табличок біля основних атракцій громади; інформаційних стендів-карт та буклета-карти з нанесеними туристичними атракціями/маршрутами та рекламними модулями локальних бізнесів.

**4. Заходи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Заходи, які доцільно профінансувати | Загальна потреба у фінансуванні у 2021 році, тис. грн. | Орієнтований обсяг фінансування у 2021 році від донора (Програма DOBRE) тис. грн. | Орієнтовний обсяг фінансування у 2021 році з місцевого бюджету, тис. грн. |
| 1 | Виготовлення вуличного стенда-карти громади | 33781,25 | 33781,25 |  |
| 2 | Виготовлення вказівників з назвами вулиць та назвами атракцій для орієнтування на місцевості | 30590,00 | 30590,00 |  |
| 3 | Виготовлення інформаційних вказників з назвами атракцій | 6900,00 | 6900,00 |  |
| 4 | Виготовлення інформаційних вказників встановленого державного зразку з назвою заказнику  | 5750,00 | 5750,00 |  |
| 5 | Стійки 3,5 м. з кріпленнями | 150431,50 | 150431,50 |  |
| 6 | Біотуалет | 57500,00 | 57500,00 |  |
| 7 | Біотуалет для людей з обмеженими можливостями | 43700,00 | 43700,00 |  |
| 8 | Велосипед гірський найнер Optimabikes F-1 HDD  | 78840,00 | 78840,00 |  |
| 9 | Велосипед Goetze BLUEBERRY 28 Б-М. 3П  | 14950,00 | 14950,00 |  |
| 10 | Велопарковка "ДАБЛ-БАЙК" на 5 місць | 9660,00 | 9660,00 |  |
| 11 | Велопарковка "Юніверсал" на 5 місць | 28635,00 | 28635,00 |  |
| 12 | Шолом велосипедний CRIVIT білий (54-58 см) | 11500,00 | 11500,00 |  |
| 13 | Дорослий велосипедний шолом CRIVIT SPORTS L/XL (59-62 см) | 10350,00 | 10350,00 |  |
| 14 | Контейнер для збору скла 0,6 м.куб | 12765,00 | 12765,00 |  |
| 15 | Контейнер для збору ПЕТ 0,6 м.куб | 11385,00 | 11385,00 |  |
| 16 | Контейнер для збору ТПВ, 0,75 м.куб | 20700,00 | 20700,00 |  |
| 17 | Металеві альтанки | 131100,00 | 131100,00 |  |
| 18 | Палатка туристична 2-х місна | 8337,50 | 8337,50 |  |
| 19 | Палатка туристична 3-х місна | 8625,00 | 8625,00 |  |
| 20 | Палатка туристична 4-х місна | 10925,00 | 10925,00 |  |
| 21 | Каремати | 15887,25 | 15887,25 |  |
| 22 | Спальник-покривало | 25875,00 | 25875,00 |  |
| 23 | Туристичний рюкзак | 19435,00 | 19435,00 |  |
| 24 | Сітка-рабиця, 10 м. | 17020,00 | 17020,00 |  |
| 25 | Бетонний стовп для рабиці, 2,5 м. | 9200,00 | 9200,00 |  |
| 26 | Капітальне придбання обладнання  | 116000,00 |  | 116000,00 |
| 27 | Поточне придбання обладнання | 11696,00 |  | 11696,00 |
| 28 | Оплата послуг | 253648,00 |  | 253648,00 |
|  | **Всього** | **1 155 187,00** | **773 843,00** | **381 344,00** |

**5. Фінансове забезпечення Програми**

Головний розпорядник коштів – Станіславська сільська рада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми. Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

**6. Очікування результати виконання Програми**

 В результаті реалізації проекту отримано результати:

 1) Кількісні:

 - створено туристичні маршрути загальною протяжністю 20 км територією громади.

 - облаштовано 3 оглядові майданчики з встановленням альтанок, лавок і обмежувальних табличок, сходинок; парковку для туристичного транспорту.

 - закуплено: 8 гірських велосипедів, 2 жіночих велосипедів з дитячими кріслами, 20 шоломів, 10 замків, 12 велопарковок; 15 палаток, 45 кариматів та спальників, 10 рюкзаків; 8 каяків, причеп для їх транспортування, рятувальні жилети; 6 біотуалетів для встановлення вздовж туристичних маршрутів.

 - виготовлено та встановлено: вказівників на основні атракції громади; інформаційних табличок біля основних атракцій громади (76 вказівників, 6 вказівників на локаціях); інформаційних стендів-карт та буклета-карти з нанесеними туристичними атракціями/маршрутами та рекламними модулями локальних бізнесів (5 стендів)

1. Якісні:

 - створено передумови для підвищення рівня підприємницької активності місцевих мешканців навколо обслуговування туристів на території територіальної громади.

 - популяризовано туристичний потенціал Станіславської територіальної громади на туристичному ринку України.

 - створено комфортні умови для відпочинку як місцевих мешканців, так і відвідувачів.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

 Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник з питань діяльності виконавчих органів сільського голови.

Станіславський сільський голова Іван САМОЙЛЕНКО